# Planejamento do jogo da memória

Certificadora de Competência I  |  UTFPR Cornélio Procópio

Eduardo Shioga  |  RA 2565579  |  Integrante 3

# Organização das tarefas

Organizamos o projeto em cinco requisitos funcionais, com um responsável por módulo. Este planejamento reúne a divisão do trabalho e os marcos registrados no grupo até 15/10/2026. A entrega está prevista para 16/10/2026, às 18h40, com PDF no Moodle e apresentação presencial.

| Integrante | Código | Documentação e integração |
| --- | --- | --- |
| Vitor Hugo do Prado | RF01 Criação e embaralhamento do tabuleiro | Descrição do sistema e requisitos funcionais |
| Arthur Simão Gimenes Dalio Pereira | RF02 Seleção de cartas e validação dos pares | Ferramentas e tecnologias e diagrama de classes |
| Eduardo Shioga | RF03 Gerenciamento e alternância de turnos | Planejamento, cronograma e slide do cronograma |
| João Vitor Taques Marques | RF04 Pontuação e tentativas | Diagrama de casos de uso |
| João Vitor de Menezes Aguiar | RF05 Encerramento e resultado da partida | Integração, compilação e publicação |

# Comunicação e acompanhamento

Usamos o WhatsApp para combinar tarefas e compartilhar arquivos, e o GitHub para centralizar o código. As chamadas de alinhamento foram combinadas para as quintas à noite. Como sua realização não está confirmada nos registros disponíveis, o cronograma registra apenas os marcos comprovados e as atividades previstas.

Antes da entrega, precisamos integrar os cinco módulos e testar uma partida completa. Cada integrante deve conferir a correspondência entre seu código, a documentação e o conteúdo dos slides.

# Cronograma de desenvolvimento

Situação em 15/10/2026. Os testes locais de RF02 e RF03 foram aprovados. A integração dos cinco requisitos e a entrega final permanecem como atividades previstas.

| Período | Atividade | Responsável | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08 a 03/09 | Definição do tema, equipe e proposta inicial | Equipe; envio por Vitor | Envio inicial registrado |
| 13/09 | Divisão dos cinco requisitos funcionais | Equipe | Responsáveis definidos |
| 23/09 | Disponibilização do código base do tabuleiro | Vitor | Base compartilhada |
| 08/10 | Criação do repositório e preparação da versão web | Menezes | Repositório disponível |
| 15/10 | Preparação e testes locais da integração RF02 e RF03 | Arthur e Eduardo | Testes locais aprovados |
| 15 e 16/10 | Integração dos cinco requisitos funcionais | Equipe; coordenação de Menezes | Previsto |
| 16/10 | Testes de partida completa, revisão e ensaio | Equipe | Previsto |
| 16/10 até 18h40 | Envio do PDF no Moodle e apresentação presencial | Equipe | Entrega prevista |

# Critério de conclusão

Consideraremos a integração concluída após validar o tabuleiro, a escolha de duas cartas, a alternância dos jogadores, a pontuação, as tentativas e o encerramento com vencedor ou empate. A equipe também deve revisar o PDF e ensaiar a apresentação antes do envio no Moodle.

# Base do planejamento

Mensagens do grupo de 31/08 a 15/10/2026, aviso de entrega no Moodle e repositório https://github.com/menezzs/jogo-memoria. A versão local integra RF01, RF02 e RF03; os módulos RF04 e RF05 dependem da consolidação com seus responsáveis.